Plan Rozwoju Lokalnego

wraz ze Strategią Rozwoju

Miasta i Gminy Oborniki

na lata 2006-2013

ZAŁĄCZNIK NR 1

TABELE PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH

MARZEC 2006

KARTA PROJEKTU 1.1.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna |  |  |  |  | Numer programu | 1.1. |  |
| Nazwa projektu | Budowa i modernizacja sieci wodociągowej |  |  |  |  | Numer Projektu | 1.1.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Zapewnienie wszystkim gospodarstwom dostępu do wodociągu |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006-2013 |  | Łączny koszt realizacji projektu | 4.683.000,00 | Jednostka koordynująca |  |  | Zarząd Gminy |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| Wodociąg i kanalizacja Oborniki Śródmieście I etap |  |  | 2006 | 1.335.520,00 | Budżet gminy |  |  | firma z przetargu |
| Wodociąg do wsi sławienko-niemieczkowo |  |  | 2006-2007 | 279.532,00 | Budżet gminy możliwe środki unijne |  |  | firma z przetargu |
| Wodociągowanie wsi skraju Puszczy Noteckiej szansą ich rozwoju – I etap, wieś Bąblinek – gmina Oborniki |  |  | 2006 | 330.000,00 | Budżet gminy |  |  | firma z przetargu |
| Wodociągowanie wsi skraju Puszczy Noteckiej szansą ich rozwoju – I I etap, wieś Kiszewo, Kiszewko – gmina Oborniki |  |  | 2007 | 434.483,00 | Budżet gminy Fundusze strukturalne – zewnętrzne |  |  | firma z przetargu |
| Wodociąg do wsi Kiszewo – Stobnica |  |  | 2008 | 350.000,00 | Budżet gminy |  |  | firma z przetargu |
| Wodociąg do wsi Osowo –Sycyn |  |  | 2006-2007 | 409 481,00 | Budżet gminy |  |  | firma z przetargu |
| Wodociąg do wsi Gołębowo |  |  | 2012 | 240 000,00 | Budżet gminy mieszkańcy |  |  | firma z przetargu |
| Wodociąg do wsi Lulin |  |  | 2007 | 253 000,00 | Budżet gminy |  |  | firma z przetargu |
| Wodociąg Oborniki ul. Betoniarska-Kowanowska |  |  | 2006 | 360 000,00 | Budżet gminy |  |  | firma z przetargu |
| Wodociąg do wsi Nieczajna |  |  | 2006-2007 | 132 000,00 | Budżet gminy możliwe środki unijne |  |  | firma z przetargu |
| Wodociąg Łukowo- Żerniki (tranzyt) |  |  | 2008 | 330 000,00 | Budżet gminy |  |  | firma z przetargu |
| stacja Sepno |  |  | 2008-2010 | 100 000,00 | Budżet gminy możliwe fundusze unijne |  |  | firma z przetargu |
| Budowa wodociągu w Rudkach |  |  | 2007 | 189 166,00 | Budżet gminy możliwe fundusze unijne |  |  | firma z przetargu |
| Wodociąg Gołaszyn (nowe osiedle) |  |  | 2008 | 200 000,00 | Gmina Oborniki budżet gminy fundusze strukturalne dotacje zewnetrzne |  |  | firma z przetargu |
| Wodociąg Dąbrówka Leśna (planowane osiedle) |  |  | 2009 | 200 000,00 | Gmina Oborniki budżet własny dotacje zewnętrzne |  |  | firma z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Długość wodociągów wraz z przyłączami 39.670 mb. |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.1.2.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna |  |  |  |  | Numer programu | 1.1. |  |
| Nazwa projektu | Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  | Numer projektu | 1.1.3. |  |
| Cel realizacji projektu | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej jako jeden z ważniejszych sposobów ochrony środowiska |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006-2013 |  | Łączny koszt realizacji projektu | 43216600,0 | Jednostka koordynująca |  |  | Zarząd Gminy |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| Kanalizacja sanitarna Oborniki ul. Kowanowska-Polna-Spokojna |  |  | 2006-2007 | 2 189 510,00 | kredyt |  |  | firma z przetargu |
| Budowa kanalizacji ul. Obrzycka i Czarnkowska w Obornikach |  |  | 2006 | 470 000,00 | Budżet gminy |  |  | firma z przetargu |
| Budowa kanalizacji w Kowanowie |  |  | 2006- 2007 | 598 000,00 | Budżet gminy Kredyt |  |  | firma z przetargu |
| Kanalizacja sanitarna oborniki os. Bielawy Kowanówko, Rożnowo |  |  | 2006 | 3.837.463,00 | Budżet gminy ZPORR |  |  | firma z przetargu |
| Kanalizacja sanitarna Oborniki ul. Wedelickiego |  |  | 2006 | 1 200 000,00 | PWiK Oborniki przez NFOŚ |  |  | firma z przetargu |
| Kanalizacja sanitarna wsi Wargowo II |  |  | 2006-2007 | 1 400 000,00 | Budżet gminy kredyt |  |  | firma z przetargu |
| Kanalizacja sanitarna –oczyszczalnie przyzagrodowe wsi Popówko, Sycyn, Osowo Nowe i Stare, Przeciwnica, Ruks Młyn, Wymysłowo, Wychowaniec, Górka, Gołębowo, Antonin, Ślepuchowo, Żukowo, Sepno, Żerniki, Bąblin, Bąblinek, Sławienko, Niemieczkowo, Chrustowo, Kiszewko |  |  | 2009-2011 | 2 500 000,00 | Budżet gminy kredyt |  |  | firma z przetargu |
| Kanalizacja sanitarna wsi Łukowo (siec rozdzielcza) |  |  | 2006-2007 | 1 367 156,00 | Budżet gminy |  |  | firma z przetargu |
| Kanalizacja sanitarna wsi Bogdanowo |  |  | 2006-2007 | 4 645 000,00 | Budżet gminy kredyt |  |  | firma z przetargu |
| Kanalizacja sanitarna wsi Dąbrówka Leśna |  |  | 2006-2008 | 5 570 000,00 | Budżet gminy |  |  | firma z przetargu |
| Kanalizacja sanitarna wsi Rożnowo II-etap, |  |  | 2006-2007 | 1.815 000,00 | środki zewnętrzne kredyt |  |  | firma z przetargu |
| Kanalizacja sanitarna Oborniki śródmieście etap II, |  |  | 2006-2008 | 5 531 480,00 | kredyt |  |  | firma z przetargu |
| Kanalizacja Słonawy-Nowołoskoniec |  |  | 2006-2007 | 2 210 000,00 | Budżet gminy |  |  | firma z przetargu |
| Kanalizacja w Pacholewie |  |  | 2008 | 600.000,00 | Budżet gminy Dotacje zewnętrzne |  |  | firma z przetargu |
| Kanalizacja sanitarna wsi Nieczajna |  |  | 2006-2007 | 970 000,00 | Budżet gminy kredyt |  |  | firma z przetargu |
| Kanalizacja sanitarna Oborniki ul. Szamotulska, Uścikówiec |  |  | 2008 | 944 000,00 | Budżet gminy kredyt dotacje zewnetrzne |  |  | firma z przetargu |
| Kanalizacja sanitarna wsi Świerkówki |  |  | 2007-2010 | 982 000,00 | Budżet gminy możliwe środki unijne |  |  | firma z przetargu |
| Kanalizacja sanitarna wsi Lulin |  |  | 2008-2011 | 905 000,00 | Budżet gminy możliwe środki unijne |  |  | firma z przetargu |
| Kanalizacja sanitarna wsi Gołaszyn |  |  | 2009-2011 | 1 310 000,00 | Budżet gminy możliwe środki unijne |  |  | firma z przetargu |
| Kanalizacja sanitarna wsi Ocieszyn |  |  | 2010-2012 | 1 192 000,00 | Budżet gminy możliwe środki unijne |  |  | firma z przetargu |
| Kanalizacja sanitarna wsi Kiszewo lokalnej |  |  | 2009 | 680 000,00 | Budżet gminy |  |  | firma z przetargu |
| Kanalizacja sanitarna wsi Maniewo |  |  | 2011-2013 | 2 680 000,00 | Budżet gminy środki unijne |  |  | firma z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Długość sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami 95.970 mb. Ilość oczyszczalni przyzagrodowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.2.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Gazownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.2. |  |
| Nazwa projektu | Rozbudowa sieci gazowej na obszarze gminy |  |  |  |  | Numer projektu | 1.2.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Poszerzenie obszaru dostępu do ekologicznego źródła energii |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006 - 2013 |  | Łączny koszt realizacji projektu | 582,6 (tyś. zł) | Jednostka koordynująca |  |  | WSG |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania w tyś. zł | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| Sieć gazowa Oborniki – ul. Szamotulska |  |  | 2006 | 476,3 | środki własne WSG |  |  | WSG |
| Sieć gazowa Oborniki – ul. Łukowska Huta Szkła |  |  | 2006 | 24,9 | środki własne WSG |  |  | WSG |
| Sieć gazowa Oborniki – ul. Obrzycka |  |  | 2006 | 15,2 | środki własne WSG |  |  | WSG |
| Sieć gazowa Oborniki – ul. Obrzycka Sp. Mieszkaniowa |  |  | 2006 | 66,2 | środki własne WSG |  |  | WSG |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Długości sieci - Ilość przyłączy gazowych |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa stanu dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006 - 2007 |  | Łączny koszt realizacji projektu | 294 224 zł | Jednostka koordynująca |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania (netto) | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Budowa drogi ul. Graniczna w Obornikach |  |  | 2006 | 169.224,0 zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| 2. Remont nawierzchni odcinka ulicy ul.Krańcowej do drogi krajowej nr 11 |  |  | 2008 | 100.000zł | Gmina Oborniki, Mieszkańcy |  |  | Z przetargu |
| 3. Remont nawierzchni ulicy Staszica w Obornikach, odc. od Kaponiery do drogi krajowej nr 11 |  |  | 2006-2007 | 25.000,0zł | Gmina Oborniki |  |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa stanu dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  |  | Łączny koszt realizacji projektu |  | Jednostka koordynująca |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania (netto) | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 4. Remont nawierzchni ulicy Kopernika w Obornikach |  |  | 2006 | 17.000,0zł | Gmina Oborniki |  |  | Z przetargu |
| 5. Remont nawierzchni ulicy Młyńskiej w Obornikach-ułożenie nowego dywanika |  |  | 2006 | 34.000,0zł | Gmina Oborniki |  |  | Z przetargu |
| 6. Budowa drogi ul. Pogodna w Obornikach |  |  | 2006-2007 | 220.646,0zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| 7. Budowa drogi w Obornikach przy ul. Sportowej |  |  | 2010 | 300.000,0zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| 8. Budowa drogi we wsi Maniewo |  |  | 2007-2013 | 450.000,0zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa stanu dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  |  | Łączny koszt realizacji projektu |  | Jednostka koordynująca |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania (netto) | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 9. Wzrost spójności społeczno-gospodarczej poprzez budowę infrastruktury drogowej na terenach objętych kanalizacją: Bielawy, Kowanówko i Rożnowo – I, II, III, IV - etap |  |  | 2006-2009 | 8.920.004,0zł | Środki własne, dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne) |  |  | Z przetargu |
| 10. Budowa drogi ul. Słoneczna w Obornikach |  |  | 2008 | 350.000,0zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| 11. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowołoskońcu. |  |  | 2008 | 550.000,0zł | Środki własne, dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne) |  |  | Z przetargu |
| 12. Budowa drogi w Bąblinie |  |  | 2006 | 150.000 | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| 13. . Modernizacja drogi w Stobnicy |  |  | 2006 | 25 000 | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa stanu dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  |  | Łączny koszt realizacji projektu |  | Jednostka koordynująca |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania (netto) | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 14. Kontynuacja ciągu pieszo-jezdnego ul. Mostowa |  |  | 2009 | 240.000,0zł | Środki własne, środki pozabudżetowe, inne |  |  | Z przetargu |
| 15. Budowa drogi w Uścikówcu |  |  | 2012-2013 | 800.000zł | Środki własne, środki pozabudżetowe i inne |  |  | Z przetargu |
| 16. Budowa drogi w Bogdanowie |  |  | 2009 | 180.000,0zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| 17. Budowa drogi Sławienko -Uścikowo |  |  | 2009 | 500.000 | Środki własne, środki pozabudżetowe, inne |  |  | Z przetargu |
| 18. Budowa ul. Krańcowej w Obornikach |  |  | 2008 | 100.000,0zł | Środki własne, |  |  | Z przetargu |
| 19. Budowa drogi ul. Sowiaka w Obornikach |  |  | 2009 | 300.000,0zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa stanu dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  |  | Łączny koszt realizacji projektu | Wartość netto | Jednostka koordynująca |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 20. Budowa drogi w Obornikach przy ul. Paderewskiego |  |  | 2008 | 250.000,0zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| 21. Przebudowa drogi ul. Moniuszki w Obornikach |  |  | 2006 | 65.000,0zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| 22. Budowa drogi ul. Kręta w Obornikach |  |  | 2011 | 450.000,0zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| 23. Budowa drogi w Obornikach przy ul. Witosa |  |  | 2010 | 300.000,0zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| 24. Budowa drogi w Dąbrówce Leśnej przy ul. Nowej |  |  | 2010 - 2011 | 220.000,0zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa stanu dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  |  | Łączny koszt realizacji projektu |  | Jednostka koordynująca |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania (netto) | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 25. Budowa dróg osiedlowych w Bogdanowie |  |  | 2010-2012 | 900.000 zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| 26. Budowa drogi w Obornikach przy ul. Spokojnej |  |  | 2009 | 400.000,0zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| 27. Budowa drogi w Obornikach przy ul. Nowej |  |  | 2009-2010 | 240.000,0zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| 28. Budowa drogi w Obornikach przy ul. Okrężnej |  |  | 2009-2010 | 420.000,0zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa stanu dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  |  | Łączny koszt realizacji projektu |  | Jednostka koordynująca |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania (netto) | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 30. Budowa dróg i chodników w Gołaszynie |  |  | 2006-2012 | 630.000,0zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| 31. Budowa drogi w Dąbrówce Leśnej przy ul. Głównej wraz z odprowadzeniem wód opadowych. (dł.400,0mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2009-2010 | 400.000,0zł | Gmina Oborniki |  |  | Z przetargu |
| 32. Budowa drogi Chrustowo-Wymysłowo |  |  | 2006 | 100.000,0zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| 33. Budowa drogi w Obornikach przy ul. R. Abrahama wraz z odprowadzeniem wód opadowych.(dł.90,0mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2007-2013 | 140.000,0zł | Gmina Oborniki |  |  | Z przetargu |
| 34. Budowa drogi w Obornikach przy ul. P. Wawrzyniaka wraz z odprowadzeniem wód opadowych.(dł.80,0mb) |  |  | 2009-2010 | 130.000,0zł | Gmina Oborniki |  |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |
| Nazwa projektu | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.1. |
| Cel realizacji projektu | Poprawa stanu dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  |  | Łączny koszt realizacji projektu |  | Jednostka koordynująca |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania(netto) | Źródła finansowania |  | - Wykonawca |
| 35. Budowa drogi ul.Ogrodowa i Wjazdowa w Obornikach |  |  | 2006 | 50.000zł | Środki własne |  | Z przetargu |
| 36. Remont nawierzchni ulicy Bielawskiej w Obornikach-ułożenie drugiej warstwy naw.asfaltowej |  |  | 2007-2008 | 27.500,0zł | Gmina Oborniki |  | Z przetargu |
| 37. Remont nawierzchni przy ulicy Garażowej w Obornikach |  |  | 2007-2008 | 8.300,0zł | Gmina Oborniki |  | Z przetargu |
| 38. Budowa drogi na trasie Objezierze-Nieczajna wraz z odprowadzeniem wód opadowych.(ok.dł.1,8km) |  |  | 2009-2010 | 650.000,0zł | Gmina Oborniki, FOGR |  | Z przetargu |
| 39. Budowa drogi w Obornikach przy ul. Mikołajczyka |  |  | 2010 | 300.000,0zł | Środki własne |  | Z przetargu |
| 40. Budowa nawierzchni drogi prowadzącej przez Rudki, stanowiącej połączenie drogi woj.nr 178 z drogą krajową nr11 |  |  | 2011-2012 | 943.000,0zł | Gmina Oborniki |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu |  | 1.3. |
| Nazwa projektu | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych |  |  |  |  | Numer projektu |  | 1.3.1. |
| Cel realizacji projektu | Poprawa stanu dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  |  | Łączny koszt realizacji projektu |  | Jednostka koordynująca |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania (netto) | Źródła finansowania |  | - Wykonawca |  |
| 41. Budowa naw. drogi przy ul. Szkolnej w Dąbrówce Leśnej wraz z odprowadzeniem wód z pow. jezdni |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2009-2010 | 1.195.112,0zł | Gmina Oborniki |  | Z przetargu |  |
| 42. Budowa drogi w Obornikach przy ul. Wiązowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych.(dł.100,0mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2007-2013 | 150.000,0zł | Gmina Oborniki ZPORR |  | Z przetargu |  |
| 43. Budowa drogi w Obornikach przy ul. Grabowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych (dł.80,0mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2007-2013 | 120.000,0zł | Gmina Oborniki, ZPORR |  | Z przetargu |  |
| 44. . Budowa drogi w Obornikach przy ul. Dąbrowskiego |  |  | 2011-2012 | 600.000,0zł | Środki własne |  | Z przetargu |  |
| 45. Budowa dogi w Dąbrówce Leśnej przy ul. Nad Stawami wraz z odprowadzeniem wód opadowych. (dł.400,0mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2009-2010 | 400.000,0zł | Gmina Oborniki |  | Z przetargu |  |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa stanu dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  |  | Łączny koszt realizacji projektu |  | Jednostka koordynująca |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 46. Budowa drogi na trasie Niemieczkowo-Przeciwnica wraz z odprowadzeniem wód opadowych.(2,1km |  |  | 2010-2011 | 600.000,0zł | Gmina Oborniki, FOGR |  |  | Z przetargu |
| 47. Budowa drogi w Obornikach przy ul. Jesionowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych.(dł.90,0mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2007-2013 | 140.000,0zł | Gmina Oborniki |  |  | Z przetargu |
| 48. Budowa drogi w Obornikach przy ul. M.Bołtucia wraz z odprowadzeniem wód opadowych.(dł.80,0mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2007-2013 | 130.000,0zł | Gmina Oborniki |  |  | Z przetargu |
| 49. Budowa naw. drogi w Obornikach przy ul.Towarowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych.(dł.770,0mb |  |  | 2009-2010 | ok.1,4mln zł | Gmina Oborniki FOGR |  |  | Z przetargu |
| 50. Budowa dróg w Żernikach |  |  | 2011-2012 | 500.000,0zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa stanu dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  |  | Łączny koszt realizacji projektu |  | Jednostka koordynująca |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 51 Budowa drogi w Obornikach przy ul. Dębowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych (dł. 100,0mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2007-2013 | 150.000,0zł | Gmina Oborniki |  |  | Z przetargu |
| 52. Budowa drogi w Obornikach przy ul. Cisowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych (dł.100,0mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2007-2013 | 150.000,0zł | Gmina Oborniki, ZPORR |  |  | Z przetargu |
| 53. Budowa drogi w Obornikach przy ul. S.Maczka wraz z odprowadzeniem wód opadowych (dł.80,0,b). |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2007-2013 | 130.000,0zł | Gmina Oborniki |  |  | Z przetargu |
| 54. Budowa naw.drogi ul. Różanej w Obornikach wraz z odprowadzeniem wód opadowych z pow.jezdni |  |  | 2011-2012 | 541.222,50zł | Gmina Oborniki |  |  | Z przetargu |
| 55. Budowa drogi na trasie Wychowaniec-Górka |  |  | 2011-2012 | 1.480.266,0zł | Gmina Oborniki FOGR |  |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa stanu dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  |  | Łączny koszt realizacji projektu |  | Jednostka koordynująca |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 56. Budowa drogi w Obornikach przy ul.S.Roweckiego wraz z odprowadzeniem wód opadowych.(dł.100,0mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2010-2011 | 150.000,0zł | Gmina Oborniki, ZPORR |  |  | Z przetargu |
| 57. Budowa drogi w Obornikach przy ul.Bukowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych(dł.100,0mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2010-2011 | 150.000,0zł | Gmina Oborniki, ZPORR |  |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |
| Nazwa projektu | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.1. |
| Cel realizacji projektu | Poprawa stanu dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  |  | Łączny koszt realizacji projektu |  | Jednostka koordynująca |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  | - Wykonawca |
| 58. Budowa drogi w Obornikach przy ul.Topolowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych(dł.220,0mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2010-2011 | 330.000,0zł | Gmina Oborniki, ZPORR |  | Z przetargu |
| 59. Budowa drogi w Obornikach przy ul.L.Okulickiego wraz z odprowadzeniem wód opadowych (dł.160,0mb). |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2010-2011 | 240.000,0zł | Gmina Oborniki, ZPORR |  | Z przetargu |
| 60. Budowa drogi w Obornikach przy ul. 15 Sierpnia wraz z odprowadzeniem wód opadowych (dł.120,0mb) |  |  | 2006-2007 | 180.000,0zł | Gmina Oborniki, Mieszkańcy |  | Z przetargu |
| 61. Budowa nawierzchni drogi ul. Nad Wełną wraz z odprowadzeniem wód opadowych z pow. jezdni |  |  | 2012-2013 | 644.160,0zł | Gmina Oborniki |  | Z przetargu |
| 62. Budowa drogi w Obornikach przy ul.Wybudowanie wraz z odprowadzeniem wód opadowych.(dł.450,0mb) |  |  | 2009-2010 | 400.000,0zł | Gmina Oborniki |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa stanu dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  |  | Łączny koszt realizacji projektu |  | Jednostka koordynująca |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 63. Budowa drogi w Obornikach przy ul. Jaworowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych( dł.130,0mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2010-2011 | 200.000,0zł | Gmina Oborniki, ZPORR |  |  | Z przetargu |
| 64. Budowa drogi w Obornikach przy ul.L.Waryńskiego wraz z odprowadzeniem wód opadowych (dł.120,0mb). |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2010-2011 | 180.000,0zł | Gmina Oborniki, ZPORR |  |  | Z przetargu |
| 65.Budowa drogi Żukowo- Ślepuchowo |  |  | 2012-2013 | 400.000,0zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| 66. Budowa drogi w Obornikach przy ul. F.Kleeberga wraz z odprowadzeniem wód opadowych.(dł.55,0mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2010-2011 | 90.000,0zł | Gmina Oborniki, ZPORR |  |  | Z przetargu |
| 67. Budowa drogi w Obornikach przy ul. S.Taczaka wraz z odprowadzeniem wód opadowych.(65,0mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2010-2011 | 100.000,0zł | Gmina Oborniki, ZPORR |  |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa stanu dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  |  | Łączny koszt realizacji projektu |  | Jednostka koordynująca |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 68. Budowa drogi w Obornikach przy ul.Wodnej wraz z odprowadzeniem wód opadowych.(ok.dł.270,0mb |  |  | 2011-2012 | 250.000,0zł | Gmina Oborniki |  |  | Z przetargu |
| 69. Budowa drogi w Obornikach przy ul.Kwiatowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych(dł.170,0mb |  |  | 2007-2008 | 300.000,0zł | Gmina Oborniki, FOGR |  |  | Z przetargu |
| 70. Budowa drogi w Obornikach przy ul.Kalinowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych (dł.ok.1080mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2010-2011 | od 0,8-1,3mln zł | Gmina Oborniki, ZPORR |  |  | Z przetargu |
| 71. Budowa drogi w Obornikach przy ul.I.Daszyńskiego wraz z odprowadzeniem wód opadowych.(dł.100,0mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2010-2011 | 150.000,0zł | Gmina Oborniki, ZPORR |  |  | Z przetargu |
| 72. Budowa drogi w Obornikach przy ul. Klonowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych.(dł.95,0mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2010-2011 | 1450.000,0zł | Gmina Oborniki |  |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa stanu dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  |  | Łączny koszt realizacji projektu |  | Jednostka koordynująca |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 73. Budowa drogi na trasie Ocieszyn II - Maniewo |  |  | 2007-2013 | 1.233.555,0zł | Gmina Oborniki FOGR |  |  | Z przetargu |
| 74. Budowa drogi w Obornikach przy ul. F.Altera wraz z odprowadzeniem wód opadowych.(dł.130,0mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2010-2011 | 200.000,0zł | Gmina Oborniki, ZPORR |  |  | Z przetargu |
| 75. Budowa drogi w Obornikach przy ul.Olchowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych(dł.70,0mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2010-2011 | 110.000,0zł | Gmina Oborniki |  |  | Z przetargu |
| 76. Budowa drogi w Obornikach przy ul.Leszczynowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych.(dł.50,0mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2010-2011 | 80.000,0zł | Gmina Oborniki, ZPORR |  |  | Z przetargu |
| 77. Budowa drogi w Obornikach przy ul.T.B.Komorowskiego wraz z odprowadzeniem wód opadowych.(dł.160,0mb) |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2010-2011 | 240.000,0zł | Gmina Oborniki, ZPORR |  |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa stanu dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji |  |  | Łączny koszt realizacji projektu |  | Jednostka koordynująca |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 78.Budowa nawierzchni drogi przy ul.Ogrodowej w Dąbrówce Leśnej wraz z odprowadzeniem wód opadowych z pow. jezdni |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2009-2010 | 352.444,44zł | Gmina Oborniki |  |  | Z przetargu |
| 79.Budowa drogi na odcinku Żukowo-Ślepuchowo |  |  | 2012-2013 | 400.000,0zł | Środki własne, |  |  | Z przetargu |
| 80. Budowa drogi Wargowo -Ocieszyn |  |  | Po ukończeniu budowy kanalizacji sanitarnej 2013 | 1.127.820,0zł | Gmina Oborniki FOGR |  |  | Z przetargu |
| 81. Budowa dróg osiedlowych Rożnowo, Kowanówko (kontynuacja) |  |  | 2008 –2012 | 1 700 000 | Środki własne, dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne), |  |  | Z przetargu |
| 82. Budowa dróg w Łukowie |  |  | 2010 | 30 000 | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| 83. Budowa dróg w Sycynie |  |  | 2011 | 130 000 | Środki własne, środki pozabudżetowe, inne |  |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg gminnych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa stanu dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas Realizacji | 2006 |  | Łączny koszt realizacji projektu | 100 000 zł | Jednostka koordynująca |  |  |  |
|  |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 84. Budowa drogi na wysypisko w Uścikówcu |  |  | 2006 | 20 000 | Środki własne |  |  |  |
| 85.Budowa drogi ul.Wiosenna w Obornikach |  |  | 2006 | 80.000,0zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ilość wybudowanych i wyremontowanych dróg gminnych 2. Stan dróg gminnych 3. Stan bezpieczeństwa kierowców i pieszych |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.2.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Modernizacja i budowa przepraw mostowych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.2. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa stanu przeprawy mostowej |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006 - 2013 |  | Łączny koszt realizacji projektu | 51 560 000 zł | Jednostka koordynująca |  |  | UM |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1.Budowa nowej przeprawy przez Wartę w ramach budowy obwodnicy S11 |  |  | 2009-2010 | 25 000 000 zł | GDDKiA, Fundusze strukt.UE |  |  | GDDKiA |
| 2. Remont mostu na rzece Warcie |  |  | 2006-2011 | 1.560.000,0zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| 3.Budowa przeprawy przez Wartę, łączącej ul.Szamotulską z ul.Obrzycką w Obornikach |  |  | 2007-2013 | 25 000 000 zł | GDDKiA, Fundusze strukt.UE |  |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ilość przepraw przez Wartę |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.3.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Budowa obwodnic miasta Oborniki |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.3. |  |
| Cel realizacji projektu | Odciążenie komunikacyjne miasta |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2007 - 2009 |  | Łączny koszt realizacji projektu | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | UM |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Budowa obwodnicy północnej miasta, w ciągu drogi woj. nr 178 |  |  | 2007-2009 | 11 000 000zł | Samorząd Woj., Gmina Oborniki, Fundusze str.UE |  |  | Samorząd Woj. |
| 2. Budowa obwodnicy na odc.trasy nr 11 z Ocieszyna do Rożnowa, wraz z węzłami, dł.11 km, |  |  | 2009-2010 | Do ustalenia | GDDKiA O/Poznań, Fundusze strukturalne UE |  |  | GDDKiA |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Istniejące obwodnice miasta 2. Czas przejazdu przez miasto - Stan bezpieczeństwa drogowego w mieście |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.4.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Modernizacja istniejących powiązań drogowych z Poznaniem |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.4. |  |
| Cel realizacji projektu | Zwiększenie bezpieczeństwa i przepustowości dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006 |  | Łączny koszt realizacji projektu | 4 000 000 zł | Jednostka koordynująca |  |  | Gmina Oborniki |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Sanatoryjna, Polna i Staszica w Obornikach |  |  | 2006 | 4 000 000 zł | GDDKiA, Gmina Ob.-ki, Samorząd Powiat., |  |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Czas przejazdu przez Oborniki drogą krajowa nr 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.5.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Budowa ścieżek rowerowych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.5. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2009 - 2011 |  | Łączny koszt realizacji projektu | 300.000 zł | Jednostka koordynująca |  |  | UM |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Ścieżki pieszo-rowerowe na terenie gminy |  |  | 2009-2011 | 300.000,0zł | Środki własne, dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne) |  |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ilość wybudowanych ścieżek rowerowych |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.6.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Budowa i modernizacja chodników |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.6. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz estetyki miasta i gminy |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006 - 2013 |  | Łączny koszt realizacji projektu | 3 500 000 zł | Jednostka koordynująca |  |  | UM |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Przebudowa ul Rynek w Obornikach |  |  | 2006 | 800.000,0zł | Środki własne |  |  | Z przetargu |
| 2. Rewitalizacja śródmieścia Obornik-kontynuacja( m.in. odbudowa Klasztorka, promenada, ul. Nadbrzeżna) |  |  | 2009-2010 | 2.500.000zł | Środki własne, dotacje zewnętrzne (w tym strukturalne) |  |  | Z przetargu |
| 3.Sukcesywne naprawy i wymiany nawierzchni chodników w pasach drogowych dróg gminnych |  |  | 2006-2013 | 200.000,0zł | Gmina Oborniki |  |  | Rozeznanie rynku, z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Estetyka śródmieścia - Stan chodników w pasach dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.7.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Budowa i modernizacja oświetlenia |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.7. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa stanu oświetlenia drogowego |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2009 - 2012 |  | Łączny koszt realizacji projektu | 600 000 | Jednostka koordynująca |  |  | UM |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| Oświetlenie drogowe na terenie miasta i gminy |  |  | 2009-2012 | 600.000 | Środki własne gminy, fundusze strukturalne |  |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Stan oświetlenia drogowego |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.3.8.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Drogownictwo |  |  |  |  | Numer programu | 1.3. |  |
| Nazwa projektu | Budowa i modernizacja parkingów |  |  |  |  | Numer projektu | 1.3.8. |  |
| Cel realizacji projektu | Zwiększenie ilości miejsc parkingowych |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006 - 2008 |  | Łączny koszt realizacji projektu | 100 000 zł | Jednostka koordynująca |  |  | UM |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Budowa buforowego parkingu dla centrum miasta (ul.Sądowa) |  |  | 2006-2008 | 100.000zł | Gmina Oborniki |  |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ilość miejsc parkingowych dla centrum miasta |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.4.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Gospodarka odpadami stałymi |  |  |  |  | Numer programu | 1.4. |  |
| Nazwa projektu | Wdrażanie systemu gospodarki odpadami |  |  |  |  | Numer projektu | 1.4.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Zmniejszenie ilości odpadów nie segregowanych i odpadów składowanych |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006-2013 |  | Łączny koszt realizacji projektu | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Burmistrz |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| Rozbudowa systemu selekty – wnej zbiórki surowców wtór- nych |  |  | 2006 | 250.000,- | Budżet: Gminy/ Związku Gmin; fundusze ochro-ny środowiska; operator |  |  | jednostka obsługująca |
| Budowa systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych oraz wielkogabarytowych i wraków samochodowych |  |  | 2007 | do ustalenia | Budżet : Gminy/Związku Gmin |  |  | j.w. |
| Budowa systemu zbiórki odpa- dów organicznych w tym osa – dów z oczyszczalni ścieków |  |  | 2007 | do ustalenia | Budżet : Gminy/Związek Gmin |  |  | j.w. |
| Rozszerzenie zakresu selekty – wnie zbieranych frakcji odpa – ów opakowaniowych |  |  | 2009 | do ustalenia | Budżet : Gminy/Związku Gmin ; fundusze ochrony środo – wiska |  |  | j.w. |
| Usuwanie odpadów zawiera -jących azbest |  |  | 2011-2014 | 3.000.000 | Posiadacz odpa- dów ; fundusze ochrony środo – wiska |  |  | Firma specjalistyczne |
| Edukacja osób odpowiedzial- nych za planowanie i realizacje gospodarki odpadami na tere- nie gminy (szkolenia, wykłady, wyjazdy „techniczne” itp.) |  |  | Zadanie ciągłe | 5.000,-/rok | Budżet Gminy, Fundusze ochro- ny środowiska i UE |  |  | Organizacje pozarządowe |
| Prowadzenie akcji informacyj- no-edukacyjnej wśród mie – szkańców |  |  | j.w. | 10.000,-/rok | j.w. |  |  | Urząd Miejski, jednostki oświa-towe,, organiza – cje pozarządowe |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Stan zrealizowania inwestycji |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.4.2.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Gospodarka odpadami stałymi |  |  |  |  | Numer programu | 1.4. |  |
| Nazwa projektu | Rozwiązanie problemu składowania odpadów |  |  |  |  | Numer projektu | 1.4.2. |  |
| Cel realizacji projektu | Unieszkodliwianie odpadów |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2005 – 2014 |  | Łączny koszt realizacji projektu | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | Burmistrz |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| Wyposażenie składowiska od- padów komunalnych w wagę samochodową |  |  | 2005 | 130.000 | Budżet Gminy, fundusze ochro-ny środowiska |  |  | Zarządca składowiska |
| Zwiększenie pojemności komo ry na bazie istniejącego składo- wiska |  |  | 2007 | do ustalenia | Budżet: Gminy/Związku Gmin |  |  | jj.w. |
| Budowa Lokalnego Punktu Gromadzenia Odpadów z sortownią w Uścikowcu |  |  | 2007 | 575.000 | Budżet: Gminy/ Związku Gmin; fundusze ochro- ny środowiska |  |  | Urząd Miejski/ Związek Gmin |
| Budowa międzygminnego składowiska odpadów komu- nalnych |  |  | 2011- 2013 | 3 000 000 | Budżet: Gminy/Związku Gmin; fundusze ochrony środo-wiska i UE |  |  | Związek Gmin |
| Likwidacja dzikich wysypisk odpadów komunalnych |  |  | 2006 | do ustalenia | Właściciel nieru- chomości, fundusze ochro- ny środowiska |  |  | Właściciel terenu |
| Likwidacja składowiska odpa- dów niebezpiecznych WZM Nr 5 w Uścikówcu |  |  | 2006 | do ustalenia | Środki własne JW.; fundusze ochrony środowi ska; |  |  | Urząd Marszał- Kowski,Starostwo Powiatowe,JW., Urząd Miejski |
| Rekultywacja I kwatery składo- wiska odpadów komunalnych w Uścikówcu |  |  | 2012 | do ustalenia | Budżet : Gminy/Związku Gmin; fundusze ochrony środo- wiska |  |  | Firma z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.5.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  | Numer programu | 1.5. |
| Nazwa projektu | Remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych |  |  |  | Numer projektu | 1.5.1. |
| Cel realizacji projektu | Poprawa stanu technicznego mienia komunalnego |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006-2013 |  | Łączny koszt realizacji projektu | 6 985 000zł | Jednostka koordynująca | Urząd Miejski |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania | - Wykonawca |
| Dachy - naprawa, konserwacja |  |  | 2006-2013 | 300 000zł | Budżet gminy, Fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych | Zarządca nieruchomości |
| Piece grzewcze - przestawienie, postawienie nowych |  |  | 2006-2013 | 375 000zł | Budżet gminy, Fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych | Zarządca nieruchomości |
| Naprawy, wzmocnienie konstrukcji drewnianych |  |  | 2006-2013 | 500 000zł | Budżet gminy, Fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych | Zarządca nieruchomości |
| Remonty budynków gospodarczych |  |  | 2006-2013 | 50 000zł | Budżet gminy, Fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych | Zarządca nieruchomości |
| Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |  | 2006-2013 | 1 380 000zł | Budżet gminy, Fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych | Zarządca nieruchomości |
| Malowanie klatek schodowych oraz modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej (zasilanie mieszkań) |  |  | 2006-2013 | 900 000zł | Budżet gminy, Fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych | Zarządca nieruchomości |
| Elewacje – renowacja, termorenowacja |  |  | 2006-2013 | 3 000 000zł | Budżet gminy, Fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych | Firma z przetargu |
| Projekt i audyt energetyczny + Realizacja (pod EOG) |  |  | 2006 - 2008 | 3 730 900 | Budżet gminy Fundusze Remontowe Fundusze EOG | Firma z przetargu |
| Modernizacja i wybudowanie nowych przyłączy, zbiorniki bezodpływowe |  |  | 2006-2013 | 330 000zł | Budżet gminy, Fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych | Firma z przetargu |
| Budowa ogrodzeń, wygrodzeń, oraz utwardzenia dojść, wyjazdów |  |  | 2006-2013 | 150 000zł | Budżet gminy, Fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych | Zarządca nieruchomości |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |
| - Ilość nieruchomości - Powierzchnie remontowe i modernizowane |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.5.2.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  |  | Numer programu | 1.5. |  |
| Nazwa projektu | Zapewnienie lokali socjalnych |  |  |  |  | Numer projektu | 1.5.2. |  |
| Cel realizacji projektu | Realizacja zadań własnych Gminy, pozyskiwanie mieszkań pełnostandardowych po przekwaterowaniu do lokali socjalnych w drodze eksmisji |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2005-2014 |  | Łączny koszt realizacji projektu | 1 100 000zł | Jednostka koordynująca |  |  | Urząd Miejski |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| Budowa mieszkań socjalnych |  |  | 2009 -2010 | 800 000 zł | Budżet gminy |  |  | - Firma z przetargu |
| Adaptacja istniejących niezagospodarowanych kubatur na mieszkania socjalne |  |  | 2006 - 2013 | 300 000 zł | Budżet gminy |  |  | Firma z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Liczba oddanych do użytku mieszkań socjalnych - Wartość inwestycji |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.5.3.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Gospodarka mieszkaniowa |  |  |  | Numer programu | 1.5. |  |  |
| Nazwa projektu | Rozwój taniego budownictwa mieszkaniowego |  |  |  | Numer projektu | 1.5.3. |  |  |
| Cel realizacji projektu | Dostępność mieszkań dla jak największej części społeczeństwa |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006-2013 |  | Łączny koszt realizacji projektu | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  | Urząd Miejski |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  | - Wykonawca |  |
| Przygotowanie gruntów pod budownictwo wielorodzinne (plan miejscowy, uzbrojenie terenu) |  |  | 2006-2013 | W zależności od zapotrzebowania | Budżet gminy, fundusze zewnętrzne z Unii Europejskiej |  | Firma z przetargu |  |
| Budowa budynków wielorodzinnych |  |  | 2006-2013 | Do 1500zł/m2 (bez kosztu gruntu) | Środki firm developerskich |  | Developerzy |  |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Powierzchnia terenu przygotowanego pod budownictwo wielorodzinne - Wartość 1m2 powierzchni mieszkalnej - Ilość oddanych lokali mieszkalnych |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 1.6.1.

| Cel strategiczny 1 |  | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Sfera wizualno-przestrzenna |  |  |  |  | Numer programu | 1.6. |  |
| Nazwa projektu | Program uruchomienia miejskiego systemu informacji przestrzennej (SIP) |  |  |  |  | Numer projektu | 1.6.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Efektywniejsze zarządzanie majątkiem komunalnym |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006-2013 |  | Łączny koszt realizacji projektu | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| Opracowanie zintegrowanego systemu rejestrów, opracowań planistycznych, cyfrowych map ewidencyjnych |  |  | 2006 - 2013 | Do ustalenia | Budżet gminy |  |  | Gmina Oborniki |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Istniejący system informacji przestrzennej |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 2.1.1.

| Cel strategiczny 2 |  | WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Rolnictwo |  |  |  |  | Numer programu | 2.1. |  |
| Nazwa projektu | Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa oraz rozwój infrastruktury związanej z rolnictwem |  |  |  |  | Numer projektu | 2.1.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Zwiększenie konkurencyjności i wzrost dochodów. Dostosowanie do wymogów w zakresie norm higienicznych, ochrony środowi- ska i utrzymania zwierząt. Wykorzystanie potencjału rozwojowego obszarów wiejskich. |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006 - 2013 |  | Łączny koszt realizacji projektu | do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | ODR,WIR |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| Inwestycje związane z moder- nizacją gospodarstw rolnych |  |  | 2006- 2013 | do ustalenia | Fundusze Struk-turalne, kredyty preferencyjne, Beneficjenci |  |  | Beneficjenci, ODR,WIR, Gmina Oborniki |
| # Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko oraz upowszechnianie ekologi - cznych metod produkcji |  |  | 2006 - 2013 | do ustalenia | j.w. |  |  | j.w. |
| # Różnicowanie działalności gospodarstw rolnych i wielo- funkcyjny rozwój wsi |  |  | 2006 - 2013 | ## do ustalenia | j.w. |  |  | j.w. |
| # Zadania w ramach Planów Odnowy Wsi |  |  | 2007 | ## 1 023 300 | Środki własne Fundusze zewnętrzne |  |  | Firmy z przetargu |
| # Inwestycje w ramach odnowy wsi - kontynuacja |  |  | 2012 | ## 1 000 000 | Fundusze strukturalne |  |  | Firmy z przetargu |
| Tworzenie grup producentów rolnych |  |  | 2006 - 2013 | do ustalenia | Fundusze Struk- turalne, |  |  | Rolnicy, WIR,ODR, Gmina Oborniki |
| Rozwój przetwórstwa produk- tów rolnych |  |  | 2006 - 2013 | do ustalenia | Fundusze Struk-turalne, kredyty Preferencyjne, Beneficjenci |  |  | Beneficjenci, ODR, WIR |
| Dostosowanie melioracji wod- nych do potrzeb lokalnych agrosystemów |  |  | 2006 - 2013 | do ustalenia | Rolnicy, Budżet: Państwa i Gminy |  |  | WZMiUW,ZSW, Rolnicy |
| Zalesianie obszarów o słabych glebach oraz scalanie gruntów |  |  | 2006 - 2013 | do ustalenia | Fundusze Struk- turalne, Budżet Państwa |  |  | Starostwo Powiatowe, Rolnicy |
| Rozwój systemu szkolenia i do- kształcania ludności rolniczej i wiejskiej |  |  | 2006 - 2014 | do ustalenia | Fundusze Struk- turalne, Budżet: Państwa, Powia-tu i Gminy |  |  | ODR, WIR, Szkoły |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Wzrost wydajności i poprawa jakości produkcji. - Poprawa stanu środowiska, zwiększenie dostępności do żywności wyprodukowanej metodami ekologicznymi.. - Poprawa zamożności. 4. Dostosowanie do warunków funkcjonowania na rynku UE. 5. Uregulowane stosunki wodne w gruntach i spraw własnościowych nieruchomości. |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 2.2.1.

| Cel strategiczny 2 |  | WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Pozyskiwanie inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami |  |  |  |  | Numer programu | 2.2. |  |
| Nazwa projektu | Promocja miasta i gminy |  |  |  |  | Numer projektu | 2.2.1. |  |
| Cel realizacji projektu | - Promowanie walorów miasta i gminy w celu przyciągnięcia inwestorów - Gmina otwarta na inwestorów - Budowanie pozytywnego wizerunku gminy - Kształtowanie dobrych kontaktów z mieszkańcami |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006 - 2013 |  | Łączny koszt realizacji projektu | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | UM |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Opracowanie i wdrożenie programu promocji miasta i gminy |  |  | 2006 - 2007 | W ramach kosztów własnych | Budżet gminy |  |  | UM |
| 2. Uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej na terenie gminy |  |  | 2010 - 2011 | 600 000zł | Budżet gminy Środki pozyskane zewnątrz |  |  | Firmy wyłonione z przetargu |
| 3. Opracowanie i aktualizacja oferty inwestycyjnej |  |  | 2006- 2007 | W ramach kosztów własnych | Budżet gminy |  |  | UM |
| 4. Rozwój kontaktów międzynarodowych |  |  | 2006-2013 | W ramach kosztów własnych | Budżet gminy |  |  | UM |
| 5. Rozwój instytucjonalny. Wprowadzenie nowoczesnego i profesjonalnego zarządzania i obsługi klientów |  |  | 2006 - 2007 | Do ustalenia | Budżet gminy |  |  | UM |
| 6. Opracowanie metod kontaktów z mieszkańcami |  |  | 2006 - 2008 | Do ustalenia |  |  |  | UM |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Dokument „Program promocji miasta i gminy” 2. Atrakcyjny wizerunek miasta i gminy 3. Uzbrojone tereny pod inwestycje 4. Inwestycje zewnętrzne 5. Ilość kontaktów z zaprzyjaźnionymi gminami 6. Udział w projektach międzynarodowych 7. Wdrożenie standardów jakości pracy w UM np. ISO 9001 8.Opracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników UM 9. Wzrost satysfakcji mieszkańców ze sposobu funkcjonowania UM 10. Łatwy dostęp mieszkańców do wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 2.2.2.

| Cel strategiczny 2 |  | WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Pozyskiwanie inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami |  |  |  |  | Numer programu | 2.2. |  |
| Nazwa projektu | Program integracji lokalnego środowiska gospodarczego oraz współpracy z administracją samorządową |  |  |  |  | Numer projektu | 2.2.3. |  |
| Cel realizacji projektu | Współpraca samorządu z przedsiębiorstwami |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006-2007 |  | Łączny koszt realizacji projektu | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | UM |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Opracowanie kompleksowej bazy danych dotyczących lokalnych przedsiębiorstw |  |  | 2006-2007 | Do ustalenia | W ramach budżetu miasta i gminy |  |  | UM |
| 2. Opracowanie metod przepływu informacji między samorządem a małymi i średnimi przedsiębiorstwami |  |  | 2007 | Do ustalenia | W ramach budżetu miasta i gminy |  |  | UM |
| 3. Organizowanie szkoleń |  |  | 2006-2013 | Do ustalenia | W ramach budżetu miasta i gminy |  |  | UM |
| 4. Promowanie lokalnych przedsiębiorstw i wyrobów |  |  | 2006 - 2013 | Do ustalenia | W ramach budżetu miasta i gminy |  |  | UM |
| 5. Prowadzenie badań dotyczących aspektów rozwoju gospodarczego miasta i gminy |  |  | 2006 - 2013 | Do ustalenia | W ramach budżetu miasta i gminy |  |  | UM studenci poznańskich uczelni |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Internetowa baza danych 2. Opracowane zasady przepływu informacji 3. Jedno szkolenie w ciągu roku 4. Zaproszenie przedsiębiorców do współtworzenia stoiska gminy podczas targów Polagra Farm oraz innych imprez wystawienniczych 5. Przeprowadzenie ankiety wśród przedsiębiorców |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 2.3.1.

| Cel strategiczny 2 |  | WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | rozwój turystyki |  |  |  |  | Numer programu | 2.3. |  |
| Nazwa projektu | Wspieranie rozwoju turystyki |  |  |  |  | Numer projektu | 2.3.1 |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta i gminy |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006-2013 |  | Łączny koszt realizacji projektu | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | UM |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Budowa nowych i modernizacja istniejących szlaków pieszych, rowerowych i wodnych |  |  | 2006-2013 | Do ustalenia | Budżet miasta i gminy środki pomocowe |  |  | Wykonawcy zewnętrzni |
| Urządzanie terenów turystyczno – rekreacyjno –sportowych wzdłuż rzeki Wełny i Warty |  |  | 2011 - 2013 | 1 500 000 | Budżet gminy fundusze zewnętrzne |  |  | Gmina Oborniki |
| 2. Wprowadzenie systemu informacji wizualnej przy zabytkach, pomnikach przyrody. |  |  | 2008-2013 | Do ustalenia | Budżet miasta i gminy środki pomocowe |  | Wykonawcy zewnętrzni |  |
| 3. Wspieranie działalności gospodarstw agroturystycznych |  |  | 2006-2013 | Do ustalenia | Budżet miasta i gminy środki pomocowe |  | Gmina Oborniki |  |
| 4. Powstawanie nowych miejsc noclegowych |  |  | 2006-2013 | Do ustalenia | Środki prywatne |  |  | Wykonawcy zewnętrznie |
| 5. Współpraca z organizacjami, klubami, towarzystwami działającymi na rzecz rozwoju turystyki |  |  | 2006-2014 | Do ustalenia | Budżet miasta i gminy środki pomocowe |  |  | Gmina Oborniki |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba nowych i zmodernizowanych szlaków turystycznych 2. Stan oznakowania obiektów zabytkowych, pomników przyrody 3. Ocena współpracy gospodarstw agroturystycznych z samorządem, dokonana przez właścicieli gospodarstw 4. Ilość nowych miejsc noclegowych |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 3.1.1.

| Cel strategiczny 3 |  | ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Oświata i sport |  |  |  |  | Numer programu | 3.1. |  |
| Nazwa projektu | Rozbudowa, remonty i doposażanie placówek oświatowych |  |  |  |  | Numer projektu | 3.1.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa warunków do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006 - 2013 |  | Łączny koszt realizacji projektu | Do uzgodnienia | Jednostka koordynująca |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| Budowa obiektów sportowo-rekreacyjno-turystycznych |  |  | 2012 – 2013 | 2 000 000 | Budżet Gminy Fundusze zewnętrzne |  |  | - Firmy wyłoniona z przetargu |
| 1. Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 3 w Obornikach |  |  | 2009 – 2010 | 1.500.000 zł | Budżet Gminy, Fundusze zewnętrzne |  |  | Firma wyłoniona z przetargu |
| 2. Modernizacja i rozbudowa szkół gminnych |  |  | 2010 -2012 | 1 500 000 | Budżet gminy Fundusze zewnętrzne |  |  | Firmy wyłoniona z przetargu |
| 3. Remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrustowie. |  |  | 2006 – 2007 | 200.000 | Budżet Gminy |  |  | Firma wyłoniona z przetargu |
| 4. Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach. Remont boiska sportowego, przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Obornikach Przebudowa - stadion miejski |  |  | 2008 - 2009 | 640 000 | Urząd Marszałkowski, Budżet Gminy Budżet Gminy, Urząd Marszałkowski, Sponsorzy |  |  | Firma wyłoniona z przetargu Szkoła Podstawowa Nr 3 Oborniki – Firma wyłoniona z przetargu |
| 5. Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Maniewie. |  |  | 2006 | 20.000 zł | Budżet Gminy, środki z rezerwy celowej MENiS |  |  | Szkoła Podstawowa w Maniewie– Firma wyłoniona z przetargu |
| 6. Usuwanie barier architektonicznych w placówkach oświatowych (Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Gimnazjum Nr 1). |  |  | 2006 – 2008 | do uzgodnienia | Budżet Gminy |  |  | Firma wyłoniona z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Stan bazy oświatowej na terenie miasta i gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 3.1.2.

| Cel strategiczny 3 |  | ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Oświata i sport |  |  |  |  | Numer programu | 3.1. |  |
| Nazwa projektu | Budowa i modernizacja obiektów sportowych |  |  |  |  | Numer projektu | 3.1.2. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa warunków do realizacji zadań z zakresu sportu i rekreacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006-2013 |  | Łączny koszt realizacji projektu | Do uzgodnienia | Jednostka koordynująca |  |  | OCS |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 2. Rozbudowa kortów tenisowych. |  |  | 2006 – 2007 | do uzgodnienia | Towarzystwo Tenisa Ziemnego Oborniki, Budżet Gminy |  |  | Towarzystwo Tenisa Ziemnego Oborniki – Firma wyłoniona z przetargu |
| 3. Budowa trzeciego boiska do piłki nożnej (sztuczna nawierzchnia): - boisko przy hali sportowej ul. Obrzycka 88. |  |  | 2006 – 2013 | 200.000 zł | Fundusze europejskie, Budżet Gminy |  |  | OCS – Firma wyłoniona z przetargu |
| 6. Budowa hali sportowej w Objezierzu. |  |  | 2006 – 2007 | 2 146 140 zł | Totalizator Sportowy, Urząd Marszałkowski, Budżet Gminy |  |  | Urząd Miejski w Obornikach – Firma wyłoniona z przetargu |
| 7. Modernizacja nawierzchni hali sportowej ul. Obrzycka 88. |  |  | 2007 | 300.000 zł | Urząd Marszałkowski, Budżet Gminy |  |  | OCS – Firma wyłoniona z przetargu |
| 8. Budowa Ogródka Jordanowskiego na Osiedlu Bielawy |  |  | 2006 – 2006 | do uzgodnienia | Budżet Gminy |  |  | Firma wyłoniona z przetargu |
| 9. Urządzenie terenu rekreacyjnego (boiska sportowego) - Osiedle Bielawy |  |  | 2006 – 2006 | do uzgodnienia | Budżet Gminy |  |  | Firma wyłoniona z przetargu |
| 10. Wyposażenie boiska w sprzęt sportowy. Budowa kortu tenisowego w Wargowie. |  |  | 2009 | do uzgodnienia | Budżet Gminy |  |  | Urząd Miejski w Obornikach |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zwiększenie bazy sportowej na terenie miasta i gminy - Liczba osób korzystających z bazy sportowej |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 3.1.3.

| Cel strategiczny 3 |  | ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Oświata i sport |  |  |  |  | Numer programu | 3.1. |  |
| Nazwa projektu | Rozbudowa i modernizacja pływalni |  |  |  |  | Numer projektu | 3.1.3. |  |
| Cel realizacji projektu | Całkowite zagospodarowanie obiektu pływalni |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006 - 2013 |  | Łączny koszt realizacji projektu | 1 500 000 zł | Jednostka koordynująca |  |  | OCS |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Zbudowanie brodziku dla dzieci niepływających. |  |  | 2006 | W sumie 1 500 000 zł | Budżet Gminy, fundusze zewnętrzne |  |  | UM lub Spółka sposobem gospodarczym |
| 2. Zamontowanie i urządzenie wanny do hydromasażu na 7 osób. |  |  | 2006 |  | Budżet Gminy, fundusze zewnętrzne |  |  | Dostawca wyłoniony z przetargu, montaż sposobem gospodarczym |
| 3. Wykończenie istniejącej sali sportowej o pow. 210m2. |  |  | 2012 – 2013 |  | Budżet Gminy, fundusze zewnętrzne |  |  | Spółka sposobem gospodarczym |
| 4. Adaptacja pomieszczenia i adaptacja urządzeń kręgielni. |  |  |  |  | Budżet Gminy, fundusze zewnętrzne |  |  | Z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 3.1.4.

| Cel strategiczny 3 |  | ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Oświata i sport |  |  |  |  | Numer programu | 3.1. |  |
| Nazwa projektu | Restrukturyzacja sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy |  |  |  |  | Numer projektu | 3.1.4. |  |
| Cel realizacji projektu | Racjonalizacja sieci szkół |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006 - 2010 |  | Łączny koszt realizacji projektu | Do uzgodnienia | Jednostka koordynująca |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Opracowanie nowych obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjów. |  |  | 2006 – 2010 | do uzgodnienia | Budżet Gminy |  |  | Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego |
| 2. Zmiana sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy. |  |  | 2006 – 2010 | do uzgodnienia | Budżet Gminy |  |  | Rada Miejska |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zmiana obwodów szkolnych gimnazjów miejskich - Opracowanie planu zmiany obwodów szkół podstawowych - Likwidacja jednego gimnazjum miejskiego. - Likwidacja trzech szkół podstawowych |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 3.2.1.

| Cel strategiczny 3 |  | ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Kultura |  |  |  |  | Numer programu | 3.2. |  |
| Nazwa projektu | Remonty i rozwój działalności świetlic na wsiach |  |  |  |  | Numer projektu | 3.2.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Integracja mieszkańców wsi |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006 - 2010 |  | Łączny koszt realizacji projektu | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | UM |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Remonty budynków świetlic wiejskich: Bąbliniec, Świerkówki, Kowalewko, Nieczajna, Nowołoskoniec, Urbanie, Chrustowo. |  |  | 2006 – 2010 | do uzgodnienia | Budżet Gminy |  |  | Firma wyłoniona z przetargu |
| 2. Remont Domu Kultury w Objezierzu. |  |  | 2006 – 2008 | do uzgodnienia | Budżet Gminy |  |  | Firma wyłoniona z przetargu |
| 3. Zorganizowanie świetlicy wiejskiej z biblioteką i dostępem do Internetu w Objezierzu. |  |  | 2006 – 2008 | do uzgodnienia | Budżet Gminy |  |  | Firma wyłoniona z przetargu |
| 4. Budowa świetlic wiejskich: Bąblin, Wychowaniec, Gołaszyn. |  |  | 2006 – 2010 | do uzgodnienia | Budżet Gminy |  |  | Firma wyłoniona z przetargu |
| 5. Dobudowanie części socjalnej do świetlicy w Maniewie (kuchnia, sanitariaty, kanalizacja). |  |  | 2006 – 2007 | do uzgodnienia | Budżet Gminy |  |  | Firma wyłoniona z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ilość działających świetlic na terenach wiejskich - Liczba mieszkańców wsi skupionych wokół świetlic |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 3.2.2.

| Cel strategiczny 3 |  | ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Kultura |  |  |  |  | Numer programu | 3.2. |  |
| Nazwa projektu | Poprawa bazy lokalowej instytucji kultury |  |  |  |  | Numer projektu | 3.2.2. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa warunków bezpieczeństwa oraz estetyki pomieszczeń instytucji kultury |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006-2009 |  | Łączny koszt realizacji projektu | Do uzgodnienia | Jednostka koordynująca |  |  | UM |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w pomieszczeniach biblioteki |  |  | 2006 – 2007 | 30.000 zł | Budżet Gminy |  |  | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy |
| 2. Remont sali widowiskowej łącznie z wymianą instalacji elektrycznej i grzewczej. Usunięcie barier architektonicznych. |  |  | 2006 – 2008 | do uzgodnienia | Budżet Gminy, Sponsorzy |  |  | Firma z przetargu |
| 3. Stworzenie warunków do korzystania z biblioteki przez osoby niepełnosprawne. |  |  | 2006 – 2009 | do uzgodnienia | Budżet Gminy |  |  |  |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Poprawienie estetyki budynków 2. Zadowolenie osób korzystających z budynków instytucji kultury |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 3.2.3.

| Cel strategiczny 3 |  | ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Kultura |  |  |  |  | Numer programu | 3.2. |  |
| Nazwa projektu | Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu ponadlokalnym |  |  |  |  | Numer projektu | 3.2.3. |  |
| Cel realizacji projektu | Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006 - 2013 |  | Łączny koszt realizacji projektu | Do uzgodnienia | Jednostka koordynująca |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Organizacja festynu integracyjnego pt. „Spotkanie ze sportem i muzyką”. |  |  | 2006 – 2013 | do uzgodnienia | Budżet Gminy, Sponsorzy |  |  | OOK, OCS, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, Stowarzyszenie „Przyjaciel” |
| 2. Prezentacje Klubów Seniora: „Stare ale jare”. |  |  | 2006 | 15.000 zł | Budżet OOK, Sponsorzy |  |  | OOK |
| 3. Powiatowy przegląd pt. „Szukamy młodych talentów”. |  |  | 2006 – 2013 | 15.000 zł | Budżet Gminy, Budżet Starostwa |  |  | OOK |
| 4. Organizowanie cyklicznych imprez kulturalno - rozrywkowych |  |  | 2006 - 2013 | do uzgodnienia | Budżet Gminy |  |  | OOK, OCS, Biblioteka Publiczna, UM |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba osób korzystających z oferty imprez 1. Zadowolenie osób korzystających z oferty imprez organizowanych przez OOK, OCS, Bibliotekę Publiczną |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 3.2.4.

| Cel strategiczny 3 |  | ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Kultura |  |  |  |  | Numer programu | 3.2. |  |
| Nazwa projektu | Ochrona materialnego dziedzictwa historycznego i kulturalnego gminy (w tym organizacja Muzeum Regionalnego) |  |  |  |  | Numer projektu | 3.2.4. |  |
| Cel realizacji projektu | Ekspozycja zbiorów przedstawiających historię miasta i gminy |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006 |  | Łączny koszt realizacji projektu | 20.000 zł | Jednostka koordynująca |  |  |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Rozszerzenie Izby Regionalnej przy Bibliotece (adaptacja dodatkowego pomieszczenia oraz stworzenie nowych ekspozycji). |  |  | 2006 | 20.000 zł | Budżet Gminy |  |  | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Powiększona Izba Regionalna w Bibliotece Publicznej, poszerzona o nowe ekspozycje |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 3.3.1

| Cel strategiczny 3 |  | ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Pomoc społeczna |  |  |  |  | Numer programu | 3.3. |  |
| Nazwa projektu | Wspieranie osób najbardziej potrzebujących (niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych), współpraca z organizacjami pozarządowymi |  |  |  |  | Numer Projektu | 3.3.1. |  |
| Cel realizacji projektu | Poprawa warunków i jakości życia osób potrzebujących |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006-2013 |  | Łączny koszt realizacji projektu | 1.020.000,- rocznie | Jednostka koordynująca |  |  | UM |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Informowanie i edukowanie podopiecznych o możliwościach rozwiązania trudnej sytuacji; |  |  | 2005-2013 | 300.000,- | Budżet gminy |  |  | OPS |
| 2. Organizowanie kursów i szkoleń przekwalifikujących dla osób bezrobotnych, |  |  | 2005-2013 | 100.000,- | PUP, UM |  |  | PUP, Zakłady Pracy, |
| 3. Tworzenie i prowadzenie placówek stacjonarnych i dziennych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, |  |  | 2005-2013 | 200.000,- | GKRPA, OPS, PCPR, organizacje pozarządowe. |  |  | UM, OPS, organizacje pozarządowe, |
| 4. Stworzenie bazy mieszkań socjalnych, |  |  | 2005-2013 | 240.000,- | UM |  |  | UM, PGKiM, |
| 5. Dożywianie – zabezpieczenie 1 gorącego posiłku osobom najbardziej potrzebującym, |  |  | 2005-2013 | 180.000,- | Budżet gminy, Wojewoda |  |  | OPS, Szkoły, Kościoły, |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba rodzin, które skorzystały z pracy socjalnej; 2. Liczba osób chętnych do podjęcia kursów przekwalifikujących (50 osób rocznie); 3. Liczba osób korzystających z placówek tego typu (Świetlica socjoterapeutyczna 160 dzieci, Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel” 70 dzieci, Dom Dziennego Pobytu „u Babci” 120 osób; 4. Stworzenie 3 mieszkań socjalnych rocznie; 5. Liczba osób korzystających z dożywiania oraz dożywiania dzieci w Szkołach; |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 3.3.2.

| Cel strategiczny 3 |  | ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | Pomoc społeczna |  |  |  |  | Numer programu | 3.3. |  |
| Nazwa projektu | Likwidacja barier architektonicznych przy budynkach użyteczności publicznej |  |  |  |  | Numer Projektu | 3.3.2 |  |
| Cel realizacji projektu | Udostępnienie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Czas Realizacji | 2006-2013 |  | Łączny koszt realizacji projektu | Do ustalenia | Jednostka koordynująca |  |  | UM |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania |  |  | - Wykonawca |
| 1. Likwidacja barier architektonicznych w budynku UM (winda, dostosowanie łazienek, drzwi) |  |  | 2006 | Do ustalenia | Budżet Gminy |  |  | Firma wyłoniona z przetargu |
| 4. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej |  |  | 2006 – 2013 | Do ustalenia | Budżet Gminy dotacje zewnętrzne |  |  | Firma wyłoniona z przetargu |
| 6. Likwidacja barier architektonicznych poprzez przygotowanie zjazdów i podjazdów na jezdniach i chodnikach, |  |  | 2006 - 2013 | Do ustalenia | Budżet Gminy, dotacje zewnętrzne |  |  | Firma wyłoniona z przetargu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych do budynków użyteczności publicznej - Ograniczone bariery architektoniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 3.3.3

| Cel strategiczny |  | ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | POMOC SPOŁECZNA |  |  | Numer programu |  | 3.3 |
| Nazwa projektu | Pomoc ofiarom przemocy domowej |  |  | Numer projektu |  | 3.3.3 |
| Cel realizacji projektu | Ograniczenie rozmiaru zjawisk patologicznych (głównie alkoholizm, przemoc w rodzinie, narkomania) |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006-2013 | Łączny koszt Realizacji projektu | 67.500 zł | Jednostka Koordynująca | GOPS |  |
| Zadania |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania | Wykonawca |  |
| 1. Zabezpieczenie schronienia dla rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie. |  | 2006-2013 | 50 000 zł | Budżet Gminy przy wsparciu finansowym WUW i ROPS | GOPiRPA, PCPR, GOPS,UM, Urząd Marszałkowski |  |
| 2. Utworzenie magazynu rzeczy używanych, oraz stworzenie systemu ich pozyskiwania wśród mieszkańców gminy |  | 2006-2013 | 2.500 zł/rocznie | Budżet Gminy, organizacje pozarządowe | GOPS |  |
| 3. Monitorowanie problemów społecznych przez powołanie Zespołu koordynacyjnego złożonego z przedstawicieli różnych instytucji |  | 2006 - 2013 | W ramach kosztów własnych | Budżet Gminy | Wszystkie instytucje zajmujące się problemami społecznymi |  |
| 4. Pomoc psychologiczno – terapeutyczna dla ofiar i sprawców przemocy. |  | 2006-2013 | 15. 000 zł rocznie | Budżet Gminy, GOPiRPA, Straż Gminna, Policja | Urząd Miejski, GOPiRPA, Komisja Rozw Probl Alkoholowych Straż Miejska, Policja |  |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |
| 1 .Hostel 3 pokojowy dla ofiar przemocy 2. Magazyn rzeczy używanych oraz opracowana metoda zbierania tych rzeczy 3. Raport problemów społecznych 5. Krótkoterminowa terapia oraz poradnictwo |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 3.4.1

| Cel strategiczny 3 |  | ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | BEZPIECZEŃSTWO |  |  |  | Numer programu | 3.4 |
| Nazwa projektu | Współpraca na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w Gminie (Urząd Miejski, Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe) |  |  |  | Numer projektu | 3.4.2 |
| Cel realizacji projektu | # Skuteczne zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006-2013 |  | Łączny koszt realizacji projektu | 7.600 000 | Jednostka koordynująca |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania | Wykonawca |
| 1. Poprzez współpracę w różnymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wypracowanie strategii zapobiegania przestępczości poprzez właściwe projektowanie przestrzeni w miejscach przeznaczonych pod zabudowę jedno i wielorodzinną oraz w miarę możliwości dostosowanie już istniejących osiedli do przyjętych standardów strategii, gdzie podstawowymi elementami tej strategii staną się: - naturalna obserwacja, - naturalna kontrola dostępu, - wyodrębnienie terenu, - właściwe zarządzanie i konserwacja cel: zmniejszenie ryzyka popełnienia przestępstwa, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, poprawienie jakości życia, zacieśnienie więzi społecznych |  |  | 2006-2010 | 5.000.000 | Urząd Miejski, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Enea, Telekomunikacja Polska, Poczta Polska, Firmy Ochrony Osób i Mienia, Administratorzy Obiektów, Straż Pożarna, Firmy Ubezpieczeniowe, Firmy zajmujące się sprzedażą zabezpieczeń | Przedstawiciele instytucji i firm przedstawionych poprzednio |
| 2. W miejscach dużych skupisk ludzi (osiedle Leśne, Powstańców Wlkp., Bielawy) uruchomienie obiektów – klubów osiedlowych oraz budowa bezpiecznych placów zabaw dla młodzieży najmłodszej cel: stworzenie możliwości spotkań dla mieszkańców i młodzieży, zacieśnienie więzi społecznych, czynnik powodujący możliwość zagospodarowania czasu wolnego młodzieży |  |  | 2006-2010 | 400.000 | Urząd Miejski, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Mieszkańcy, | Przedstawiciele wymienionych instytucji |
| 3. Zaktywizowanie środowisk lokalnych w działania na rzecz ograniczania negatywnych skutków zażywania środków odurzających poprzez prowadzenie programu prewencyjnego dostosowanego do uwarunkowań lokalnych cel: podniesienie wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania, zwiększenie liczby kompetentnych realizatorów działań profilaktycznych |  |  | 2006-2010 | 200.000 | Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, MONAR, MARKOT, Placówki Oświatowe | Osoby posiadające odpowiednie przygotowanie merytoryczne |
| 4. Dostosowywanie infrastruktury drogowej do aktualnych zagrożeń oraz potrzeb mieszkańców, poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań inżynierii ruchu drogowego (np. budowa ścieżek dróg dla rowerów, przebudowa skrzyżowań, uspokajania ruchu wokół placówek oświatowych i miejsc szczególnie zagrożonych zdarzeniami) Cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa, wymuszenie pozytywnych zachowań uczestników ruchu drogowego. |  |  | 2006-2010 | 2.000.000 | Urząd Miejski, Administratorzy Dróg, środki unijne, firmy ubezpieczeniowe, Starostwo Powiatowe | Wyłonieni w drodze przetargu W drodze zapytania o cenę |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |
| 1. ilość obiektów, miejsc, projektów wykonanych dostosowanych do przyjętej strategii, 2. ilość przekazanych do użytkowania obiektów, 3. ilość prowadzonych programów profilaktycznych, kontrolne badania ankietowe, 4. ilość dokonanych zmian infrastruktury drogowej. |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 3.4.2

| Cel strategiczny 3 |  | ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | BEZPIECZEŃSTWO |  |  |  | Numer programu | 3.4 |
| Nazwa projektu | Doposażenie jednostek, działających na rzecz bezpieczeństwa |  |  |  | Numer projektu | 3.4.2 |
| Cel realizacji projektu | Skuteczne zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006 - 2010 |  | Łączny koszt realizacji projektu |  | Jednostka koordynująca |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania | Wykonawca |
| 1. Wyposażenie KPP Oborniki w nowoczesny sprzęt do diagnostyki osób będących pod działaniem środków odurzających lub alkoholu cel: ograniczenie kosztów ponoszonych na specjalistyczne badania diagnostyczne, większa skuteczność eliminowania z miejsc publicznych osób znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających |  |  | 2006-2010 | Alkomat – Urządzenie do identyfikacji środka odurzającego - | Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Wyłoniony w drodze przetargu |
| 2. Partycypacja w kosztach modernizacji łączności bezprzewodowej – radiostacje wyposażone w pasma pracy wszystkich służb działających na rzecz bezpieczeństwa cel: szybki dostęp do informacji, co pozwala na skrócenie czasu reakcji |  |  | 2006-2008 | Koszt 1 stacji - | Urząd Miejski Oborniki Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Starostwo Powiatowe | Wyłoniony w drodze przetargu |
| 3. Wyposażenie Ruchu Drogowego KPP w przenośny zestaw komputerowy w rządzeniami peryferyjnymi jak drukarka, aparat cyfrowy oraz dodatkowo faks cel: skrócenie czasu obsługi zdarzeń drogowych, zwiększenie rzetelności materiału poglądowego, skrócenie czasu poinformowania firm ubezpieczeniowych o skutkach zdarzeń |  |  | 2006-2008 | Faks 1000 Zestaw komputerowy 4.000 Aparat cyfrowy 1.000 | Urząd Miejski Firmy ubezpieczeniowe działające na terenie miasta i gminy Oborniki | Wyłoniony w drodze zapytania o cenę |
| 4. Partycypacja w kosztach docieplenia budynku KPP wraz z przebudową wejścia głównego umożliwiając swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym oraz uruchomienie funkcji recepcyjnej cel: minimalizacja kosztów utrzymania obiektów (uzyskane w ten sposób oszczędności przeznaczone zostaną na doposażenie policjantów w sprzęt techniki), przebudowa zgodnie z już istniejącym projektem spowoduje, iż obiekt stanie się przyjazny petentowi, a obsługa recepcyjna spowoduje skrócenie czasu od momentu zgłoszenia się petenta do jednostki do jego obsługi przez policjanta |  |  | 2006-2009 | Docieplenie – 100.000 Przebudowa wejścia i funkcja recepcyjna 80.000 | Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, PEFRON, Ochrona Środowiska | Wyłoniony w drodze przetargu |
| 5. Doposażenie punktu pomocy ofiarom przestępstw i połączonego z tym punktem tzw. „Niebieskiego Pokoju” w sprzęt audiowizualny cel: brak konieczności ponownego przesłuchiwania nieletniego, otrzymujemy obiektywny materiał dowodowy, mamy możliwość wychwycenia popełnianych błędów i wykorzystanie ich w procesie szkolenia |  |  | 2006 | Kamera cyfrowa do rejestracji przesłuchań 2.000, program komputerowy – | Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | W drodze zapytania o cenę |
| 6. Wyposażenie jednostki w rzutnik multimedialny cel: możliwość prowadzenia szkoleń skierowanych również dla młodzieży z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu, podnosi rangę szkolenia |  |  | 2006 | 5.000 | Współfinansowanie Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe | W drodze zapytania o cenę |
| 7. Doposażenie Grupy Realizacyjnej KPP Oborniki w sprzęt specjalistyczny cel: zwiększenie bezpieczeństwa osobistego policjantów członków grupy. |  |  | 2006-2010 | 500.000 | Współfinansowanie Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy Ryczywół, Urząd Miasta i Gminy Rogoźno | Zakupy poprzez KWP Poznań |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |
| 1. ilość zakupionych urządzeń, 2. ilość zakupionych stacji, 3. przekazanie w użytkowanie wymienionego sprzętu, 4. wykonanie przebudowy, docieplenia, uruchomienie funkcji recepcyjnej, 5. przekazanie sprzętu, 6. przekazanie rzutnika, 7. ilość przekazanego sprzętu. |  |  |  |  |  |  |

KARTA PROJEKTU 3.4.3

| Cel strategiczny 3 |  | ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa programu | BEZPIECZEŃSTWO |  |  |  | Numer programu | 3.4 |
| Nazwa projektu | Budowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy |  |  |  | Numer projektu | 3.4.3 |
| Cel realizacji projektu | ### Skuteczne zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego |  |  |  |  |  |
| Czas realizacji | 2006 - 2013 |  | Łączny koszt realizacji projektu |  | Jednostka koordynująca |  |
| Zadania |  |  | Czas realizacji | Koszt realizacji zadania | Źródła finansowania | Wykonawca |
| 1. Doposażenie Stanowiska Kierowania KPP Oborniki w stałe łącze teleinformatyczne oraz partycypacja w kosztach utrzymania łącza (zestaw komputerowy wyposażony w łącze w celu bezpośredniej wymiany informacji na temat zagrożeń w momencie uruchomienia monitoringu, wykorzystanie telefonów może okazać się niewystarczające) cel: uzyskanie szybkiej informacji na temat zagrożenia w rejonie objętym monitoringiem z możliwością zapisania tej informacji w komputerowych bazach danych w ten sposób skraca się czas od momentu zaistnienia zdarzenia do momentu podjęcia interwencji przez Policję |  |  | 2006 | 15.000 | Urząd Miejski Oborniki Zewnętrzne źródła finansowania | Wyłoniony w drodze przetargu |
| 2. Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów oznakowanych typu „BUS”, cel: zwiększenie efektywności i skuteczności podejmowanych działań przez patrole interwencyjne wyznaczone do obsługi systemu monitorowania miasta, bez konieczności obawiania się braku podjęcia interwencji z uwagi na awarię techniczną pojazdu |  |  | 2006-2007 | Na rok 2005 koszt zakupu auta to kwota 60.000 | Urząd Miejski Oborniki Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu po 50% określonej kwoty | Wyłoniony w drodze przetargu organizowanego na szczeblu KWP Poznań |
| 3. Przeprowadzenie szkoleń dla osób mających obsługiwać system monitorowania miasta i gminy cel: podniesienie świadomości wiktymologicznej na temat przestępczości, nabycie umiejętności rozróżniania czynów naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne oraz możliwość swobodnej kwalifikacji prawnej naruszonych norm (do przeprowadzenia szkolenia zasadnym byłoby wykorzystanie nowoczesnych technik nauczania – pokaz multimedialny) |  |  | Przed uruchomieniem monitorwania miasta | 3.000 | Komenda Powiatowa Policji w Obornikach przy współpracy z KWP Poznań | Policjanci - wykładowcy |
| 4. Prowadzenie badań ankietowych społeczności lokalnej, cel: zorientowanie się w potrzebach społecznych na temat uzyskania informacji o następnych miejscach mających być objętych monitoringiem, jak również zdiagnozowanie oczekiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwa. |  |  | Po uruchomieniu I części systemu monitorowania miasta | 20.000 | Urząd Miejski i zewnętrzne źródła finansowania (np. instytuty badawcze). Ewentualnie zaproponowanie przeprowadzenie takich badań przez Uczelnie wyższą z Poznania w ramach zbierania materiału do prac dyplomowych, magisterskich | Uczniowie szkół wyższych |
| 5. Kontynuacja objęcia montringiem wizyjnym szkół terenu miasta i gminy o największym zagrożeniu przestępczością zarówno ze strony nieletnich jak i działaniami grup przestępczych cel: zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, niedopuszczenie do dalszej dewastacji mienia, zwiększenie prestiżu szkoły przy założeniu, iż wszystkie czyny niedozwolone są w sposób konsekwentny eliminowane z życia społeczności uczniowskiej, zwiększenie współpracy z Policją |  |  | 2006-2010 | Koszt ubiegłoroczny 24.000 – 1 szkoła | Urząd Miejski, MEN, Marszałek Wojewódzki | Podobnie jak w roku ubiegłym wyłoniony w drodze przetargu |
| Budowa monitoringu na terenie miasta |  |  | 2013 | 200 000 | Budżet gminy |  |
| 6. Przystosowanie pomieszczeń biurowych obecnie zajmowanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej do montażu i obsługi sytemu monitorowania miasta. Cel: stworzenie warunków pracy zgodnych z przyjętymi standardami oraz wymogami wynikającymi z przepisów prawa pracy |  |  | 2006-2006 | 30.000 | Urząd Miejski Instytucje partycypujące w kosztach instalacji systemu wizyjnego | Wyłoniony w drodze przetargu |
| 7. Zwiększenie liczby etatów Straży Miejskiej o 2 funkcjonariuszy dla właściwej obsługi systemu wizyjnego cel: zwiększenie skuteczności działań Straży, zapewnienie ciągłości obsługi systemu |  |  | 2006-2008 | 60.000 | Urząd Miejski | W drodze konkursu |
| Miary wykonania projektu |  |  |  |  |  |  |
| 1. oddanie do użytku łącza i zestawu komputerowego, 2. oddanie komputerowego użytkowanie pojazdów, 3. ilość przeprowadzonych szkoleń, 4. wyniki przeprowadzonych badań, 5. ilość szkół objętych monitoringiem. 6. oddanie do użytku pomieszczeń biurowych, 7. zwiększenie stanu etatowego Straży. |  |  |  |  |  |  |